Update 09-10-2026

Trillingen/snelheid Noordweg/Wilgenhoekweg

Beste aanwonenden van de Noordweg/Wilgenhoekweg,

Binnenkort begint de gemeente met de nulmeting voor trillingen en verkeerssnelheid aan de Noordweg in Sint Laurens. Haskoning is het bedrijf dat die metingen uitvoert. Hieronder staat de planning voor de voorbereidende werkzaamheden, het plaatsen van de meetapparatuur en de uitvoering van de metingen. Zo bent u op de hoogte als u iets ziet gebeuren op de Noordweg.

Maandag 12 oktober

- Ophalen en voorbereiden van de meetsystemen.

Dinsdag 13 oktober

- 1e dag plaatsen van meetapparatuur bij bewoners en op de openbare weg.

Woensdag 14 oktober

- 2e dag plaatsen van meetapparatuur bij bewoners en op de openbare weg.

Donderdag 15 oktober

Gesimuleerde metingen

- 08:30 - 09:30 uur: voorbereiding metingen op locatie;

- 09:30 - 10:30 uur: metingen met 1e landbouwvoertuig;

- 10:30 - 11:00 uur: wissel van voertuigconfiguratie (geladen naar ongeladen of andersom);

- 11:00 - 12:00 uur: metingen met 2e landbouwvoertuig;

- 12:00 - 13:00 uur: metingen met een mobiele graafmachine.

Bezoek wethouder

- Van 16:15 - 16:45 uur bezoekt de dorpswethouder Jesse Aarnoutse een aantal bewoners. Haskoning is hierbij aanwezig.

Donderdag 15 oktober – woensdag 21 oktober

Volledige nulmeting

Dit zijn de ontwikkelingen tot dusver. Zodra er nieuws is, zullen we dit via de digitale nieuwsbrief met u delen. Verspreid het bericht ook onder uw buren, mochten zij de digitale nieuwsbrief niet ontvangen.

Groeten de Verkeerswerkgroep